常州轻工职业技术学院

教学楼报告厅舞台改造工程

询 价 文 件

我院将对教学楼报告厅舞台进行改造，就此项目进行询价采购。具体事项如下：

投标须知：

| 序号 | 内容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 教学楼报告厅舞台改造。 |
| 2 | 建设地点 | 常州轻工职业技术学院教学楼3201。 |
| 3 | 建设规模范围 | 约70平方米，控制价34000元。 |
| 4 | 承包方式 | 全包 |
| 5 | 工程内容及范围 | 现场踏勘，详见工程量清单（附件）。 |
| 6 | 质量标准 | 合格，质保期一年。 |
| 7 | 工期要求 | 20天。 |
| 8 | 付款方式 | 工程完工验收后经审计结算结束付至审计价的90%，余款10%待质保期满后一个月内付清。 |
| 9 | 投标有效期 | 为90日历天（从投标截至之日算起）。 |
| 10 | 招标联系人 电话或传真 联系地址 | 朱老师 0519-86335066 常州轻工职业技术学院图文楼1008室。 |
| 11 | 购买标书 | 购买标书0元/份（招标文件，材料清单）。投标商自行下载询价文件及工程量清单。 |
| 12 | 投标文件份数 | 一式三份。 |
| 13 | 勘踏现场 | 自行勘踏。 |
| 14 | 投标文件提交地点及截止时间 | 常州轻工职业技术学院图文楼1008室 2017年 6月15 日 下午4:00 |
| 15 | 合同签订时间 | 中标单位收到中标通知书后，5个工作日内来建设单位签订合同，逾期视为放弃。 |